Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas maka berikut ini adalah rancangan dengan menggunakan metode scrum :

1. Product Backlog

Berdasarkan informasi yang diperoleh maka pengujian Modul Payroll/ Penggajian adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog Description | Initial Estimate | Adjustment Estimate | Work Remaining Until Completion | | | |
| Title |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Install Modul Payroll | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Proses White Box Testing | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Proses Blacbox Testing | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sprint-1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |

1. Sprint Backlog
2. Sprint – 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task Description | Responsible | Task Status | Days in Sprint (day) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Install Modul Payroll | - | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Proses White Box Testing | - | Completed | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Proses Blacbox Testing | - | Completed | 1 | 1 | 0 | 0 |

1. Sprint

Pendefinisian Proses

1. Tim melakukan install aplikasi odoo dan modul Payroll
2. Tim melakukan testing white box pada masing – masing menu yang terdapat dalam payroll
3. Tim melakukan testing black box pada masing – masing menu yang terdapat dalam payroll